## Slide 1
Le management de projet international
Un ouvrage de

## Slide 2
Un ouvrage avec un style simple
Un ouvrage sur la Science et l’Art du management de projet dans un environnement international
Un ouvrage focalisé sur la pratique, le savoir-faire et le savoir-faire faire illustrés par des exemples concrets
L’ouvrage comprend les bases méthodologiques et comportementales pour réussir tous types de projets dans un environnement international
Une recette pour tout type de projet et pour tout type de secteur montrant comment on mélange les différents ingrédients (divers processus, un carcan de techniques, une pléthore d’outils, des domaines de connaissance à maîtriser, des soft skills à posséder, etc.)

## Slide 3: Un ouvrage avec un style simple
L’ouvrage se présente également comme une fenêtre avec vue sur la vie dans les tranchées du management de projet : les épreuves, les erreurs, la fougue des novices, les déceptions, la défaite, les petites comme les grandes victoires, toutes ces étapes par lesquelles passe le Manager de Projet.
C’est un ouvrage d’appropriation conçu pour que le lecteur puisse se familiariser avec les grandes notions de la méthodologie de management de projet (PMBoK®) et apprivoiser le concept illustré par les différents exemples de cas concrets nourris de l’expérience de l’auteur ou de ses collègues managers de projets, et de leurs laboratoires de vie également.

## Slide 4: L’intérêt de se former au Management de Projet International
Le management de projet de papa où l’on pilote les projets à vue, au petit bonheur la chance, a montré ses limites d’autant plus que, contrairement au passé, les projets actuels ne connaissent plus de frontières et font intervenir des ressources, des parties prenantes des quatre coins du monde.
L’expertise en management de projet est aujourd’hui une compétence stratégique pour les entreprises.
En somme, on ne devient plus manager par manque de choix. On devient professionnel du management de projet par formation et par choix de carrière. Ne s’improvise pas non plus Manager de Projet qui veut, cela nécessite une formation et surtout des compétences qui seront développées dans cet ouvrage.

## Slide 5: Management de Projet International avec un vocabulaire commun
L’homme du XXIe siècle est multiculturel et le Manager de Projet doit l’être également. Il doit pouvoir intégrer et utiliser les méthodologies de standard internationales ainsi que leurs vocabulaires communs, qui sont des éléments essentiels de n’importe quelle discipline professionnelle, dès lors qu’un projet dépasse le cadre national.
L’un des objectifs de cet ouvrage est de familiariser le lecteur avec les vocabulaires internationaux au travers de définitions, d’exemples, de techniques et outils présentés dans cet ouvrage.
La version originale des terminologies sera gardée avec un sous-titre en français. Ainsi, on énoncera Earned Value (EV) à la place de Valeur Acquise, Work Breakdown Structure (WBS) à la place de Décomposition Hiérarchique des Travaux, mais cependant, le sous-titre ne sera jamais bien loin.

## Slide 6: Quelques facteurs d’échecs des projets
Manque d’éducation du manager de projet
Manque de culture en management de projet de l’organisation
Inadéquation dans les compétences administratives, humaines et techniques du Manager de Projet, ainsi que son inexpérience
Manque de méthodologie ou la mauvaise application d’une méthodologie au sein des organisations
Incapacité à constituer une équipe, de résoudre les conflits, négocier avec les fournisseurs, manager la relation client, préparer des décisions stratégiques pour les présenter à sa hiérarchie et cela non plus ne s’improvise pas.

## Slide 7: Le composant Culturel - Environnement international
Nemawashi ou préarrangement au Japon : les problèmes doivent être résolus en privé
Le Guangxi ou maintenance du réseau de relation en Chine : les protagonistes doivent retourner la faveur faite à l'une ou à l'autre
Quelques exemples de culture à prendre en compte
Le Blat ou rapports d'affaires en Russie: échange de faveurs
Le wasta ou piston en Orient: recours aux relations, les trafics d’influence et le favoritisme.
La culture possède la structure d’un iceberg dont 90% est submergée. Chaque personne sur un projet vient et compose avec sa culture.
Tout Manager de Projet doit être capable de prendre en compte la différence culture, visible et invisible, de chacun des membres de l’équipe projet, ainsi que des stakeholders.

## Slide 8: De la méthodologie à la pratique
« La puissance, c’est la méthode. » Nietzsche
A l’image des professions juridiques, comptables ou médicales, la profession de Management de Projet dispose aussi de son guide de bonnes pratiques. Le PMBoK® de PMI par exemple.
Cet ouvrage a aussi pour humble ambition de montrer comment mettre en pratique la méthodologie proposée par le Project Management Institute (PMI®) en traitant d’exemples concrets. L’ouvrage ne s’attardera pas sur le blabla théorique mais se focalisera plutôt sur la pratique. S’il est bon de connaître la théorie, il est encore mieux d’être capable de l’appliquer dans la pratique.
Au fil des pages, l’ouvrage montrera en détails comment on peut utiliser de façon efficace les processus, techniques et outils définis dans le guide du Corpus des Connaissances en Management de Projet (PMBOK®). L’ouvrage passe de la théorie à la pratique car, bien que ces guides existent, ils demeurent trop théoriques et ne traitent pas de leur application aux projets.

## Slide 9
Une introduction sur les raisons d’être de cet ouvrage et l’intérêt de le lire ainsi que l’importance de faire partie d’un réseau de Manager de Projet.
Introduction
Chapitres
La structure de l’ouvrage

## Slide 10
La structure de l’ouvrage
Les sens, l’essence et les raisons d’être des projets
Chapitres
Qu’est-ce qu’un projet ? Quelles sont les raisons d’être d’un projet ? Certaines organisations savent-elles qu’on établit des projets pour économiser de l’argent ou, encore mieux, pour faire de l’argent et qu’en aucun cas il ne s’agit d’en perdre ou d’en gaspiller sur des projets peu rentables pour l’organisation ? Pourquoi se donne-t-on la peine d’établir un projet ? La définition réelle d’un projet et ses caractéristiques. Le mode de sélection ou la genèse des projets. Comment un projet peut-il être le levier pour atteindre les objectifs stratégiques d’une organisation ?

## Slide 11
La structure de l’ouvrage
Le besoin de méthodologie
Chapitres
La puissance est la méthode, disait Nietzsche. Pourquoi est-ce d’autant plus vrai pour le management de projet, quelle que soit la taille du projet ? Pourquoi l’utilité d’une culture de management de projet est-elle si difficile à comprendre dans certaines organisations ? On s’attardera sur le rôle des Offices de Management de Projet (PMO) qui sont aux managers de projet ce que les tours de contrôle sont aux pilotes d’avion. En clair, les PMO, dépositaires de la méthodologie de l’organisation, évitent les collisions entre projets, autorisent le lancement d’un autre, guident le projet de sa phase initiale à sa phase de clôture, donnent la priorité à un projet par rapport à un autre.

## Slide 12
La structure de l’ouvrage
La science et l’art du management de projet
Chapitres
Cette section illustrera l’utilisation dans le cas pratique de la science du management de projet. L’ensemble des composantes de cette science sera discuté et illustré par des exemples concrets : les neuf domaines de connaissances (1- Intégration du projet, 2- Scope, 3- Délai, 4- Coût, 5- Qualité, 6- Ressources Humaines, 7- Communication, 8- Risques, 9- Approvisionnement), les 5 groupes processus (1- Initiation, 2- Planification, 3- Exécution, 4- Contrôle et Suivi, 5- Clôture) ou encore les outils et les techniques qui la composent. Le management de projet est l’art de déléguer et cela nécessite des compétences (soft skills).Cette section traite également des compétences requises pour manager un projet ou un programme.

## Slide 13
La structure de l’ouvrage
Le bilan
Chapitres
Nous aurons fait le tour de la question sur le management de projet, alors, de quoi traiter ensuite? Vous avez réussi un projet et vous désirez poursuivre, vous avez manqué un projet et vous désirez ouvrir un bar, vous voulez devenir Manager de Projet… Ce dernier chapitre traite des perspectives de développement de carrière dans le management de projets ou de programmes. Il évoque aussi la question du crédit accordé à celui qui désirerait postuler au poste de Vice-Président (VP) après le management de projet. J’ai connu des entreprises où le Manager de Projet s’est fait un nom après avoir raté un projet, et a même obtenu une promotion : Vice-Président (VP).

## Slide 14: Caractéristique de l’ouvrage
L’ouvrage a pour objectif de fournir des informations pratiques sur le management de projet. Pour ce faire, des signes ont été conçus afin que le lecteur puisse repérer plus rapidement les sujets qui l’intéressent.
Ce signe se réfère à la définition d’un mot, qui est souvent celle référencée dans le PMBoK® (Project Management Book of Knowledge) de PMI.
Ce signe se réfère à des exemples qui sont issus de cas concrets pratiques ou à des templates prêts à être utilisés dans le quotidien du Manager de Projet.
Ce signe se réfère à des lois qui portent souvent le nom de ceux qui les ont créées. Le management de projet obéit à quelques lois.
Définition
Exemple
Loi
Ce signe se réfère à une technique, souvent issue du PMBOK®. Je rappelle que le management de projet est l’application de ces techniques.
Technique
Ce signe se réfère à un outil, souvent issu du PMBOK®. Je rappelle que le management de projet est l’application de ces outils.
Outil
Ce signe se réfère à un processus, souvent issu du PMBOK®. Le management de projet nécessite le management efficace de processus appropriés.
Processus

## Slide 15: Quelques promesses de l’auteur
Cet ouvrage n’est pas un énième cours théorique, qui peut plonger le lecteur dans un coma profond, mais davantage un livre pour éveiller son côté acteur.
C’est un ouvrage d’action, livrant de nombreuses études de cas pratiques. L’homme est un être de relation qui n’accède à lui-même que s’il est interpellé par l’autre.
L’ouvrage n’est pas un bréviaire ni une « leçon »; je n’aime pas ce mot car il peut évoquer, sur un ton condescendant, que c’est là le seul chemin, comme si j’étais détenteur de la vérité sur le management de projet.

## Slide 16: Qu’est-ce qu’un projet?
On peut comparer les projets à des courses de voitures, possédant un début et une fin déterminés, et passant par des jalons (milestones) comme lors d’arrêts au stand.
Le Manager de Projet n’est alors autre que le directeur d’écurie chargé de diriger la compétition (comprenez le projet) et décisionnaire de la stratégie (du management) dès le début de la course. Tout au long de la compétition, le directeur d’écurie contrôle et anticipe les problèmes, et à chaque arrêt, stand ou milestone, on fait le point : a-t-on suffisamment d’essence ou de budget pour continuer et atteindre les objectifs ? Est-il nécessaire de changer les pneumatiques ou autres ressources pour terminer la course ? En somme, on procède au management du projet (la course) à chaque étape ou milestones.
Qui est à blâmer quand Jean Alési lors des Grands Prix d’Autriche en 1999 et d’Australie en 1997 est tombé en panne d’essence?
L’ouvrage donne la définition d’un projet et développe les sens, l’essence et les raisons d’être des projets.

## Slide 17: Qu’est-ce qu’un projet?
PROJET : « Un effort temporaire exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Un projet a un début et une fin déterminés. » (source PMBoK®)

## Slide 18: Les hauts et les bas sur un projet
L’ouvrage développe les moments ou les projets traversent des hauts où tout paraît beau et des bas où plus rien ne va, comme l’illustre le graphique imaginé par Els van Mourik et Danny Hearty dans « Knowing me Knowing you: an intellectual training resource pack, Léargas ».

## Slide 19: Le projet et la triple, voire la quadruple contrainte
Coûts : Le projet a-t-il respecté les coûts initiaux ?
Temps : Le projet a-t-il respecté le temps imparti à sa réalisation ?
Fonctionnalité : Le projet a-t-il livré toutes les fonctionnalités attendues ?
Qualité : Le projet ne souffre-t-il pas de défauts ou de défaillances particulières ?
L’ouvrage développe l’idée de Gary R. Heerkens, auteur de plusieurs livres sur le management de projet, selon lequel la dimension de la triple contrainte n’est pas suffisante et il convient d’en ajouter une quatrième.
Ainsi, on aurait :

## Slide 20: Les 5 Péchés capitaux du Manager de Projet

## Slide 21: Lois – Effets – Syndromes
L’ouvrage explique et illustre par des cas concrets la manifestation de ces lois, effets et syndromes :

## Slide 22: Lois – Effets – Syndromes

## Slide 23: Lois – Effets – Syndromes

## Slide 24: Périmètres et facteurs environnementaux sur un projet

## Slide 25: Le management de projet est l’application des connaissances (PMBoK®)

## Slide 26: Réflexe de bon manager de projet

## Slide 27: Un temps pour célébrer
Il y a un temps pour toute chose sur un projet. Il y a un temps où l’on rame à contre-courant, et il y a aussi un temps pour célébrer, qui ne survient pas forcement à la fin du projet, mais par exemple à chaque terme de milestone ou de livraison de livrables importants. Les équipes tendent à oublier de fêter les victoires.
A Eviter : Certaines personnes ont du mal à oublier le projet, victimes des retombées d’adrénaline qui laissent un vide immense, celui qu’occupait le projet.
Chaque Manager de Projet devrait apprendre à faire le deuil de son projet et également à apprécier ce moment de répit entre deux projets.

## Slide 28: Le management de projet est l’application de compétences (PMBoK®)
Connaissances et performance en management de projet
Fort leadership
Bonne communication et sens aigu de la relation humaine
Passion et croyance
Enthousiasme communicatif
Capacité à prendre des décisions
Sens aigu du détail
Maturité émotionnelle
Compétences managériales
Responsabilité, intégrité et honnêteté’
L’ouvrage développe le top 10 de l’auteur sur les compétences à posséder en tant que Manager de Projet :

## Slide 29: Le management de projet est l’application de compétences (PMBoK®)
Jugement d’Expert
Brainstorming
Technique Delphi
Technique des 3 Points
PDM (Precedence Diagramming Method) ou méthode des antécédents
Chemin critique
Planification par vague (Rolling Waves)
Crashing – Compression des délais
Fast Tracking - Exécution accélérée par chevauchement
La méthode de la chaîne critique
Technique de Mesure de Performance et de Prévision
Technique de la Valeur Acquise ou Earned Value (EV)
Performance du projet en termes de coûts et de planning : Schedule Variance (SV)
N’oublions pas que l’efficacité d’un outil ou d’une technique dépend d’abord du potentiel de celui ou de celle qui l’utilise. Un imbécile avec un outil reste toujours un imbécile.
Quelques techniques développées et illustrées par des exemples :

## Slide 30: Le management de projet est l’application de compétences (PMBoK®)
OUTIL(S) : « Élément tangible, tel qu’un modèle ou un logiciel utilisé lors de l’exécution d’une activité pour générer un produit ou un résultat. » (source PMBoK®)

## Slide 31: Technique de l’Earned Value
L’ouvrage offre plusieurs exemples sur l’utilisation de la technique de l’EV pour mesurer la performance du projet en termes de planning : Sommes-nous en retard ou en avance sur le planning ?
Schedule Variance (SV)
Schedule Performance Index (SPI)
La variance entre le coût budgété du travail effectué (EV) et le coût budgété du travail prévu (PV). Le SV représente l’écart des délais qui mesure la performance en termes d’avancement du planning.
La performance du projet en termes de planning. En effet, le SPI représente l’Indice de performance des délais qui mesure les magnitudes de variations en termes de planning.
[SV=EV-PV]
[SPI= ]
EV
PV
Si SPI = 1, alors le projet est exactement dans le délai imparti
Si SPI < 1, alors le projet commence à prendre du retard
Si SPI > 1, alors le projet est en avance sur le délai imparti
Exemples :

## Slide 32: Technique de l’Earned Value
L’ouvrage offre aussi plusieurs exemples sur l’utilisation de la technique de l’EV pour mesurer la performance du projet en termes de coûts : Sommes-nous en surcoût ?
Cost Variance (CV)
Cost Performance Index (CPI)
La variance entre coût budgété du travail effectué (EV) et le coût réellement dépensé (AC) sur le projet à un moment donné dans le temps.
La performance ou encore le rendement du projet en termes de coût.
[CV=EV-AC]
[CPI= ]
EV
AC
Si CPI = 1, alors le projet est exactement dans le budget imparti
Si CPI < 1, alors le projet commence à prendre du surcoût
Si CPI > 1, alors le projet a dépensé moins que le budget prévu
Exemples :

## Slide 33: Table des matières

## Slide 34: Table des matières

## Slide 35: Table des matières

## Slide 36: Table des matières

## Slide 37: Table des exemples

## Slide 38: Table des exemples, des lois, et des définitions

## Slide 39: Encore des choses à connaître
l’échec ou la vie après la mort d’un projet Même si la vie continue après la mort d’un projet, cette dernière signe aussi la mort du Manager de Projet, du moins pour un temps.
la guerre perdue menée dans les tranchées du management de projet qui peut être fatale aux développements de carrière d’un Manager de Projet
les différentes facettes de la vie d’un Manager de Projet
le développement personnel du manager de projet Même si certains jours défilent très vite et qu’on est en apnée pendant un moment sur le projet, on a toujours le temps, en se rasant le matin, en se démaquillant le soir, de s’interroger sur l’intérêt qui nous pousse à faire ce que l’on fait, sur les plaisirs qu’on en tire et surtout, sur l’envie de poursuivre dans ce domaine ou pas. L’ouvrage développe la trajectoire de carrière d’un Manager de Projet.
L’ouvrage consacre beaucoup de sections sur :

## Slide 40: L’euphorie naturelle
Quand on vient de livrer un projet, lorsque l’adrénaline commence à redescendre juste après l’accélération finale, à cet instant même, on peut ressentir une euphorie naturelle, un état qui nous rend léger et qui correspond tout simplement à de la joie de vivre, la sensation sublime d’avoir accompli sa mission. Je souhaite à tout Manager de Projet de vivre et d’éprouver la même chose.
Une vie réussie n’est autre qu’une vie menée selon nos souhaits, en agissant toujours conformément à nos valeurs, en donnant le meilleur de soi dans ce que l’on entreprend, en demeurant en harmonie avec qui l’on est et, si possible, une vie qui nous permet de nous dépasser, et c’est ce qu’offre exactement le métier de manager de Projet.
Le management de projet est plus que le meilleur métier du monde, c’est une façon de vivre. C’est une profession dévoreuse de temps, qui ne s’arrête jamais, mais pour ceux qui sont passionnés, elle procure plaisir et épanouissement.